# AIC-001 — Plan technique d'évolution (Phase 1)

Table of Contents

# AIC-001 — Plan technique d’évolution du configurateur DSBAT

## Phase 1 : préparation technique (analyse & plan — aucun code)

Statut : analyse seule. Aucun fichier n’a été modifié, aucune question supprimée, aucune règle métier changée, aucun refactor, aucun commit. Ce document est le plan à valider avant tout développement. Complément de AIC-001.md (audit fonctionnel). Ce plan s’appuie sur cet audit et sur des vérifications de code ciblées faites pour cette mission.

### Résumé pour décision (à lire en premier)

Bonne nouvelle : une grande partie de l’infrastructure que tu décris existe déjà dans le code, sous forme de premières briques. L’évolution AIC n’est donc pas une reconstruction, mais l’extension prudente de mécanismes présents :

| Concept visé (ta mission) | État réel dans le code | Conséquence |
| --- | --- | --- |
| Préconfiguration selon typologie | ✅ existe (compositionTypologie, T1–T6) | À étendre (bureau, terminologie, propositions) |
| Écart surface déclarée vs configurée (§4) | ✅ existe (coherence.js, seuil ±25 %) | À affiner (« il reste ~7 m² »), pas à créer |
| Contrôles contextuels non bloquants (§3, §5) | ✅ existe (verifierCoherenceGlobale + acquittement) | Point d’insertion idéal des nouveaux contrôles |
| Proposition → confirmation (§21, §3) | ✅ existe (pattern « oublis » Oui/Non) | Modèle à réutiliser |
| Gamme par poste et non globale (§17) | ✅ déjà par pièce (elecGamme/ploGamme, seed qualiteMateriaux) | Surtout un nettoyage conceptuel |
| Contexte Projet unifié (§3) | ❌ n’existe pas | À introduire comme couche additive pure |
| Profil rénovation / logistique (§10, §11) | ❌ n’existe pas | Dérivés purs, non tarifaires |
| Attribut « pièce principale » (§5) | ❌ n’existe pas (implicite dans la typologie) | Décision de modélisation à prendre |

## A. Fichiers concernés

| Fichier | Fonctions clés | Rôle actuel |
| --- | --- | --- |
| devis.html | wizard 4 étapes, collecterDonnees(), envoyerDevis(), majZone/chargerVilles | Saisie amont (client + chantier + métiers) ; écrit sessionStorage (chantier, client, devisMetiers) ; lead e-mail + WhatsApp |
| devis-configurateur.html | compositionTypologie, appliquerTypologie, changerCompteur, validerPieces, renderPieceConfig, renderMetierSection, recalcPiece, renderPhase3, genererPDFConfig, poseParDefaut, gammeElecParDefaut/gammePloParDefaut, afficherCoherence | Cœur interface : sélection pièces, préconfiguration, config par métier, récap, PDF, appel Runtime |
| js/coherence.js | SEUILS_COHERENCE, controlesCoherence, verifierCoherenceGlobale, verifierPlomberie/Sols/VMC/Menuiserie/Chauffage | Moteur de cohérence non bloquant (déjà riche : dimensions, éclairage/prise manquants, points d’eau, écart surface, chambres vs surface) |
| js/moteur-devis.js | calculerDevis() | Consolidation Total HT/TVA/TTC/acomptes + forfaits accès + coefZone + tableau/chauffage/VMC (source de vérité du devis global) |
| js/moteur-piece.js / moteur-piece-complet.js | calculerPiece, calculerPieceComplet | Calcul par pièce (surfaces → chiffrage) |
| js/moteur-revetements.js | appliquerRevetements, helpers faïence/sol | Surfaces & prix revêtements |
| js/moteur-recommandations.js | RecoEngine, recoDSBAT | Recommandations (mode normes/standard/confort) |
| js/parametres-metier.js | TABLEAU_PARAMS (sous-ensemble non secret) | Paramètres publics de dimensionnement |
| js/moteur-tva.js | tauxTVA() | Taux TVA |
| js/vue-tarifaire.js + vue-tarifaire-data.js | accesseurs de prix (vue auto-hébergée) | Prix pièce côté navigateur, sans catalogue secret |
| runtime/moteur-prive/prix.js, pricing.js | catalogue, marges, coefZone, dimensionnement* | Cerveau économique privé (Runtime) — devis global |
| tests/golden-master/*, runtime/tests/* | golden-master.js, r09-*, tarifs-bascule-check.js | Filets de non-régression (comparaison octet par octet) |

## B. Données existantes (champs, stockage, circulation)

Circulation :

devis.html (saisie) ──envoyerDevis()──▶ sessionStorage['chantier' | 'client' | 'devisMetiers']
                                              │ (redirection)
devis-configurateur.html (chargement) ◀──────┘  lit ces 3 clés
   │  + persistance locale sessionStorage['configEtatV1'] (compteurs, dims, pièces, objectif)
   ▼
piecesSelectionnees[] + config par métier ──▶ __obtenirDevisRuntime() ──▶ Runtime (devis global)

client{} : nom, tel, email, adresse, source, delai. chantier{} (23 champs) : codePostal, ville, typeBien, typeLogement, etage, ascenseur, surface, pieces, ageBati, etatLieux, typeProjet, hauteurPlafond, accessibilite, accessSup, qualiteMateriaux, chauffage, vmc, eauChaude, tableauExistant, borneVE, pv, domotique. metiersActifs[] : sous-ensemble des 8 métiers. piecesSelectionnees[] : {id, nom, icon, numero, dims{l,la,h,fenetres,portes}, config{métier:{CODE:qty}}, elecMethode, elecGamme, ploGamme, peint*, sol*, faience*, normeMin, _recoApplique, surfaces, totalHT}.

Détail complet des 48 questions, options et usages : voir AIC-001.md §3 et §6.

## C. Dépendances (qui lit / qui modifie / quels calculs)

Synthèse des couplages vérifiés dans le code (détail par question dans AIC-001.md §4) :

- codePostal → coefZone() → × Total HT global (moteur-devis L163). Donnée la plus impactante, lue une fois, jamais modifiée après saisie.

- config.electricite (par pièce) → dimensionnement Tableau (agrégation prises/points/spécialisés/volets/télérupteurs/sonnette/fil pilote, moteur-devis L54-84). Couplage le plus riche.

- chauffage='electrique' → dimensionnementChauffage → circuits injectés au tableau (L42-45, L73-77).

- vmc/eauChaude='ballon'/borneVE='oui' → circuits dédiés tableau (VMC / chauffe-eau / IRVE).

- tableauExistant → chiffrage tableau + parafoudre (!=='recent' ; ancien/inexistant → parafoudre).

- accessibilite/accessSup → forfaitAcces + ×1,088 (occupé) (L155-159).

- typeProjet → sous-couche peinture + reco + cohérence ; etatLieux → défaut gamme peinture ; ageBati/etatLieux → reco ragréage.

- surface → dimensionnement tableau (surfaceLogement) + compositionTypologie + contrôle d’écart cohérence.

- pieces (T1–T6) → compositionTypologie + repli circuits chauffage.

- qualiteMateriaux → seed des gammes par défaut (gammeElecParDefaut/gammePloParDefaut), puis gamme réelle portée par la pièce (elecGamme/ploGamme).

- objectifProjet (normes/standard/confort) → recoDSBAT ajouts élec par pièce (retirables, plancher = norme).

- metiersActifs → sections affichées + moteurs déclenchés (racine du périmètre).

Modifient les données : changerCompteur/togglePiece (compteurs), setDimPiece (dims), setElec*/setPloGamme (gammes pièce), recalcPiece (config revêtements + appel calcul), appliquerNorme (plancher élec verrouillé), appliquerObjectif (ajouts reco), validerPieces (fusion pièces sans perte de config).

Champs collectés mais non lus par un moteur de calcul : ville, etage, ascenseur, pv, domotique (quasi), et lecture morte chantier.statut (le champ réel est typeLogement). Cf. AIC-001.md §5-Q2/Q3.

## D. Architecture proposée — le « Contexte Projet »

### D.0 Principe directeur

Introduire une couche additive et purement dérivée : le Contexte Projet. Elle lit les données existantes et produit des informations enrichies (déductions, hypothèses, points de vérification), sans jamais écrire dans le calcul de prix. Le moteur métier et le Runtime restent l’unique autorité tarifaire.

Données déclarées (chantier + pièces + config + texte libre)
        │  (lecture seule)
        ▼
  CONTEXTE PROJET  (module pur js/contexte-projet.js — À CRÉER)
   ├─ declare{}        : recopie des saisies client
   ├─ deduit{}         : déductions (profil réno, profil logistique, catégorie d'âge…)
   ├─ confirme{}       : déductions validées par le client
   ├─ incoherences[]   : ALIMENTÉ par verifierCoherenceGlobale (existe déjà)
   ├─ recommandations[]: ALIMENTÉ par RecoEngine / oublis (existe déjà)
   ├─ hypotheses[]     : propositions non confirmées (chauffage, ECS, VMC neuve…)
   ├─ aVerifierVisite[]: points à contrôler par l'artisan (ex. tableau « inconnu »)
   └─ confiance{}      : niveau de confiance par bloc (quand pertinent)
        │  (lecture seule)
        ▼
   Affichage client (bandeaux) + Dossier artisan   ← consommateurs
        │
        ✗ NE RÉINJECTE JAMAIS dans moteur-devis / Runtime (prix, quantités techniques)

### D.1 Où l’introduire (points d’insertion, tous déjà présents)

- Préconfiguration (§5, §6) → étendre compositionTypologie / afficherPropositionTypologie (déjà une « proposition » modifiable). C’est déjà le bon endroit et le bon ton (« Composition proposée automatiquement… ajustez librement »).

- Contrôles contextuels (§3, §5, §12) → brancher sur verifierCoherenceGlobale (déjà non bloquant, déjà avec acquittement « Continuer quand même »). Les nouveaux contrôles (« WC supprimé → intégré à la SDB ? », « il reste ~7 m² ») sont des alertes supplémentaires dans ce moteur.

- Proposition → confirmation (§14-§20) → réutiliser le pattern « oublis » (controlesOublisVmc/Peinture : suggestion chiffrée + boutons Oui, ajouter / Non). Modèle idéal pour « remplacer le chauffage ? », « borne VE ? », etc.

- Profils (§10, §11) → nouveaux dérivés purs lus depuis chantier (âge + état + installations + projet → profil rénovation ; accès + étage + ascenseur + contraintes → profil logistique). Aucun coefficient de prix (interdit §10, §11).

- Dossier artisan → nouveau consommateur du Contexte (agrège incohérences + hypothèses + points à vérifier). Enrichit le PDF/récap sans toucher au chiffrage.

### D.2 Alimentation par les données existantes

- incoherences[] ← verifierCoherenceGlobale(pieces, chantier) (existe).

- Écart surface ← coherence.js ecartSurfaceGlobal (existe ; à raffiner en « reste X m² à répartir »).

- deduit.categorieAge ← ageBati (+ future « année » → catégorie, §8).

- deduit.profilRenovation ← ageBati + etatLieux + tableauExistant + vmc + typeProjet + metiersActifs.

- deduit.profilLogistique ← accessibilite + etage + ascenseur + accessSup + typeLogement + métiers de dépose/évacuation (futur module §23).

- hypotheses[] ← choix « remplacement » sur chauffage/ECS/VMC/borne VE/PV (assistants §14-§20).

- aVerifierVisite[] ← valeurs « inconnu » (tableau §13), champs manquants, écarts de métré.

### D.3 Modification minimale et réversible

- Un seul fichier neuf : js/contexte-projet.js, fonction pure construireContexteProjet(chantier, pieces, metiersActifs, texteLibre?) → renvoie un objet. Chargé en <script src>, inerte tant qu’aucun consommateur ne l’appelle.

- Zéro modification de moteur-devis.js, moteur-piece*.js, prix.js, Runtime.

- Réversibilité : retirer la balise <script> + les bandeaux d’affichage → retour à l’état actuel, calcul identique.

- Les premières briques (profils, message « reste X m² ») sont affichage seul : elles n’altèrent ni piecesSelectionnees ni la config.

## E. Risques

E.1 Régression de calcul (le plus critique). Les Golden Master comparent le résultat octet par octet (obtenu === attendu). Toute modification touchant, même indirectement, piecesSelectionnees, config, chantier lus par un moteur peut casser la parité. ⚠️ Rappel connu : la comparaison est sensible CRLF/LF (faux écart Windows). → Toute mission passe le Golden Master avant/après.

E.2 Doublons à éviter (fonctions déjà présentes). - Écart surface : ne pas créer un 2ᵉ contrôle — enrichir coherence.js. - Gamme : elle est déjà par pièce ; ne pas réintroduire une gamme globale multiplicatrice (§17). qualiteMateriaux n’est qu’un seed de défauts — le clarifier, pas le dupliquer. - VMC / chauffage : l’information existe en 3 endroits (chantier vmc/chauffage, métier coché, config par pièce) ; unifier via le Contexte (lecture), sans nouvelle saisie.

E.3 Règles métier existantes à préserver absolument. - Norme électrique verrouillée (appliquerNorme / normeMin) : plancher intouchable. - coefZone, ×1,088 logement occupé, forfaits accès, agrégation élec→tableau, parafoudre, garde anti-double-facturation ballon : règles de prix — hors périmètre AIC. - compositionTypologie écrase compteurs au chargement si aucun état restauré : attention à ne pas déclencher une préconfiguration qui efface des choix (le code protège déjà via restaurerEtat — ne pas contourner).

E.4 Endroits dangereux (ne pas toucher sans mission dédiée + preuves). moteur-devis.js, runtime/moteur-prive/*, appliquerNorme, validerPieces (fusion sans perte), recalcPiece (séquence surfaces→revêtements→chiffrage). Toute intervention ici = risque tarifaire direct.

E.5 Risque produit. Trop de bandeaux/hypothèses = bruit et perte de confiance. Chaque proposition doit être rare, pertinente, confirmable (jamais silencieuse — §21).

## F. Plan d’implémentation (petites missions réversibles)

Ordre proposé : du plus sûr (affichage pur) au plus engageant (assistants métier). Chaque mission est additive, réversible, avec Golden Master vert avant/après.

| # | Mission | Nature | Fichiers | Réversibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Créer js/contexte-projet.js pur et inerte (construireContexteProjet, aucun consommateur) + tests unitaires | Additif, 0 effet | +1 fichier | Retirer le fichier |
| M2 | Affiner le message d’écart surface (« il reste ~X m² à répartir ») dans coherence.js — enrichir le texte existant, mêmes seuils | Texte only | coherence.js | Restaurer le libellé |
| M3 | Profil de rénovation (dérivé pur, affichage bandeau lecture seule, aucun prix) | Additif | contexte-projet.js + 1 bandeau | Masquer le bandeau |
| M4 | Profil logistique (dérivé pur, affichage ; distingue approvisionnement vs évacuation) | Additif | idem | idem |
| M5 | Contrôle contextuel « WC supprimé → intégré à la SDB ? » via verifierCoherenceGlobale (proposition + confirmation) | Additif non bloquant | coherence.js / hook | Retirer la règle |
| M6 | Préconfiguration enrichie : proposer bureau et gérer la terminologie retenue (après décision §6) ; toujours une proposition modifiable | UI proposition | compositionTypologie + libellés | Revenir au map actuel |
| M7 | Année de construction (facultative) → catégorie d’âge (une seule vérité, §8) | Additif champ | devis.html + mapping pur | Masquer le champ |
| M8 | Contraintes cumulables + « autre/précision libre » (§12) : passage mono→multi, en préservant la lecture actuelle accessSup | Compat ascendante | devis.html + adaptateur | Revenir au select simple |
| M9 | Champ gamme clarifié « par poste » (§17) : documentation + UI, sans changer les prix | Clarification | libellés / doc | — |
| M10+ | Assistants métier (chauffage, ECS, VMC neuve, borne VE, PV, domotique) : une fiche métier validée par toi AVANT chaque assistant ; propositions chiffrées « prévisionnelles à confirmer en visite » | Additif par métier | fiches + assistants | Désactiver l’assistant |
| Mn | Module démolition/dépose/évacuation (§23) : mission séparée après analyse d’impact | Nouveau module | à définir | — |
| Mx | Copilote IA (§22) : dernier, jamais source de vérité prix/quantités/conformité | Couche externe | à définir | — |

Chaque mission suit le protocole opérateur habituel : objectif, pré-checks, sauvegarde, diff --name-status (aucun fichier moteur en M/D/R inattendu), Golden Master, validation avant la suivante.

## G. Tests (par type de mission)

- Toute mission : node tests/golden-master/golden-master.js verify + r09-navigateur-sans-pricing.js verts (parité octet ; neutraliser CRLF pour éviter un faux écart).

- Cohérence (M2, M5) : tests unitaires sur verifierCoherenceGlobale (cas WC supprimé, écart surface +/- seuil) → l’alerte apparaît/disparaît correctement, non bloquante, acquittement OK.

- Contexte pur (M1, M3, M4) : tests sur construireContexteProjet (entrées chantier variées → profils attendus) ; assert : aucun accès au DOM, aucune écriture dans config/prix.

- Préconfiguration (M6) : la proposition ne s’applique que si aucun état restauré ; ajout/suppression/transformation de pièce préservés ; validerPieces ne perd aucune config.

- Champ année (M7) : année → catégorie déterministe ; jamais deux valeurs contradictoires stockées.

- Contraintes multi (M8) : anciennes lectures accessSup toujours satisfaites (forfaits inchangés) ; non-régression prix.

- Assistants métier (M10+) : chaque proposition est confirmable et n’altère le devis qu’après confirmation ; « à confirmer en visite » présent.

- Non-régression prix globale : un panel de devis types → Total HT/TVA/TTC identiques avant/après chaque mission.

## H. Questions à trancher (décisions métier — je ne décide pas seul)

- Terminologie pièces (§6) : afficher « T3/F3 » (immobilier) ou « 3 pièces » (actuel) côté client ? (le code stocke un nombre 1–6, affiche « T{n} » seulement dans les explications). Impact direct sur les libellés de préconfiguration.

- Bureau en préconfiguration (§5) : aujourd’hui bureau n’est jamais proposé par la typologie (seulement salon + chambres). Faut-il l’ajouter comme pièce principale conditionnelle ? À partir de quelle typologie/surface ?

- Modèle « pièce principale » (§5) : créer un attribut explicite principale: true/false sur PIECES_DEF, ou garder la logique implicite (salon + chambres) ? (aucun attribut n’existe aujourd’hui).

- Règle « WC supprimé » (§5) : quelles conséquences exactes de calcul quand « WC intégré à la SDB » ? (déplacement d’un point d’eau ? rien côté prix ?). Je ne toucherai aux quantités qu’avec ta règle.

- Seuils des profils (§10) : quelles combinaisons définissent « légère / intermédiaire / lourde » ? (je propose une grille, tu valides — aucun prix associé).

- Année → catégorie (§8) : bornes exactes (récent <10, moyen 10–30, ancien 30–50, très ancien >50 sont les catégories actuelles — l’année calcule l’âge par rapport à quelle date de référence ?).

- États ECS (§16) : liste exacte (existant / conservation / remplacement / changement techno / inconnu) — confirmer avant fiche métier.

- Familles VMC (§15) : périmètre des technologies à modéliser (simple flux auto / hygro A / hygro B / double flux / autres ?) — chacune = modèle de config distinct (fiche métier dédiée requise avant code).

- Contraintes cumulables (§12) : liste finale + faut-il conserver la compat avec accessSup mono-valeur pour ne pas casser les forfaits actuels ?

- Gamme par poste (§17) : liste des postes où la gamme a un sens (appareillage, robinetterie, sanitaires, carrelage, finitions peinture) vs postes techniques déterminés par la règle — valider la liste.

- Texte libre (§21) : à ce stade, seulement « source d’information » affichée à l’artisan, ou déjà détection d’intentions (nécessite l’IA, donc plus tard) ?

## Conclusions demandées

### 1. Ce que je peux implémenter sans risque

- M1 : js/contexte-projet.js pur et inerte (aucun consommateur) + tests.

- M2 : affiner le message d’écart surface existant (« il reste ~X m² à répartir »), sans changer les seuils ni bloquer.

- M3 / M4 : profils rénovation & logistique en affichage lecture seule (dérivés purs, zéro prix).

- Ces trois briques sont additives, réversibles, sans impact sur le calcul (Golden Master inchangé par construction).

### 2. Ce qui nécessite une décision métier

- Terminologie T/F (Q1), bureau & modèle « pièce principale » (Q2-Q3), règle « WC → SDB » (Q4), seuils de profils (Q5), référence de calcul d’âge (Q6), états ECS (Q7), familles VMC (Q8), contraintes cumulables (Q9), liste des postes à gamme (Q10), rôle du texte libre (Q11). Aucune de ces décisions ne sera codée avant ta réponse.

### 3. Ce que je recommande de faire en premier

Dans l’ordre : M1 → M2 → M3. C’est le chemin le plus sûr : on pose le socle (Contexte pur), on améliore une valeur immédiatement visible (écart surface, déjà présente donc à faible risque), puis on introduit le premier profil en affichage seul. Trois missions sans aucun risque tarifaire, qui prouvent le concept avant tout engagement métier.

### 4. Ce qu’il ne faut surtout pas toucher pour l’instant

- moteur-devis.js, runtime/moteur-prive/* (catalogue, marges, coefZone, dimensionnement*).

- appliquerNorme / normeMin (plancher normatif verrouillé).

- validerPieces (fusion des pièces sans perte de config) et recalcPiece (séquence de calcul).

- Les règles de prix : forfaits accès, ×1,088, agrégation élec→tableau, parafoudre, garde ballon.

- Toute intégration IA (§22) et le module démolition/évacuation (§23) : missions ultérieures, hors AIC-001 Phase 1.

Fin du plan AIC-001 Phase 1. En attente de ta validation avant toute modification de fichier. Aucun code écrit, aucun commit.